****

**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
| от 12.01.2023 № 6  с. Яжелбицы | в ред. пост. №39 от 10.02.2023;  №55 от 10.03.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **«****Об утверждении муниципальной**  **программы «Благоустройство территории**  **Яжелбицкого сельского поселения**  **на 2023-2025 годы»** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Яжелбицкого сельского поселения, постановлением Администрации Яжелбицкого сельского поселения от 27.04.2020 № 54 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Яжелбицкого сельского поселения, их формирования и реализации",

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Муниципальную программу «Благоустройство территории Яжелбицкого сельского поселения на 2023-2025 годы**»** с 01 января 2023 года.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 г. Постановление Администрации Яжелбицкого сельского поселения: от 27.12.2022 №184 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Яжелбицкого сельского поселения на 2023-2025 годы»» с последующими изменениями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Яжелбицкого сельского поселения в сети «Интернет».

**Глава сельского поселения А.И. Иванов**

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 12.01.2023 № 6

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 - 2025 ГОДЫ"**

**Паспорт муниципальной программы**

1. Ответственный исполнитель:

Администрация Яжелбицкого сельского поселения (далее - Администрация).

2. Соисполнители муниципальной программы:

индивидуальные предприниматели, предприятия и организации (по согласованию).

3. Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение безопасного и комфортного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования

4. Задачи муниципальной программы:

Задача 1. обеспечение уличного освещения на территории Яжелбицкого сельского поселения

Задача 2. организация озеленения территории Яжелбицкого сельского поселения

Задача 3. организация содержания и благоустройства мест захоронений на территории Яжелбицкого сельского поселения

Задача 4. обеспечение организации прочих мероприятий по благоустройству Яжелбицкого сельского поселения

Задача 5. реализация проектов ТОС

Задача 6. софинансирование проекта поддержки местных инициатив граждан

5. Программа включает следующие подпрограммы:

**"**Освещение улиц";

"Озеленение";

"Организация содержаниямест захоронений";

"Прочие мероприятия по благоустройству".

«Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений».

«Поддержка местных инициатив граждан в рамках государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально-ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026годы»;

«Благоустройство территории поселения в рамках государственной программы Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года».

6. Сроки реализации Программы: 2023 - 2025 годы.

7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет Яжелбицкого сельского поселения | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2023 | 1798,189 |  |  | 1798,189 |
| 2024 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |
| 2025 | 1354,0 |  |  | 1354,0 |
| ВСЕГО | 4491,189 |  |  | 4491,189 |

8. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах Яжелбицкого сельского поселения (далее - поселение);

улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

комплексное решение проблем, связанных с благоустройством и содержанием гражданских кладбищ на территории поселения;

привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными методами.

В настоящее время население поселения составляет 2821 человека. Высокий уровень благоустройства населенных пунктов - необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий гражданских кладбищ. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают сбор, утилизация и захоронение бытовых отходов.

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

На территории поселения высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь. В течение последних пятидесяти лет эти деревья сильно разрослись. Деревья находятся в состоянии, угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев, достигающих высоты свыше 35 м, Администрации необходимо в бюджете учитывать денежные средства на опиловку подобных деревьев. Высохшие деревья, сухая трава увеличивают опасность возникновения пожаров. Поэтому Администрации необходимо производить скашивание травы.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей Программы.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограмм:

1) Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов;

2) Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

2.1. Наружное освещение. Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в реконструкции имеющегося освещения и установке дополнительных новых светильников по улицам населенных пунктов поселения.

2.2. Озеленение. Существующие участки зеленых насаждений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствие штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.3. Организация содержания мест захоронений. На территории поселения расположено три гражданских кладбища. Важными мероприятиями программы будут мероприятия по благоустройству их территорий.

2.4. Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов. Прочие мероприятия по благоустройству в поселении включают содержание территории в надлежащем виде.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении;

2.5. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений.

2.6. реализация проекта поддержки местных инициатив граждан в благоустройстве площадки для занятия спортом в с. Яжелбицы

3) Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются оборудованные места общего пользования, создаются несанкционированные свалки мусора.

Данная программа будет ориентирована на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;

активизации работ по благоустройству территории поселения, реконструкции систем наружного освещения улиц;

развитие и поддержку инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

повышение общего уровня благоустройства поселения;

организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидации свалок бытового мусора.

На результат реализации Программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя Программы.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

низкая исполнительная дисциплина исполнителей Программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг хода реализации Программы;

своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Программы в пользу других направлений развития поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы являются:

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

корректировка основных мероприятий Программы и сроков их реализации;

обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

Механизм управления реализацией Программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения.

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы.

В связи с этим Администрация ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ, и оценивает эффективность реализации мероприятий Программы.

В процессе реализации Программы Администрация вправе инициировать внесение изменений в мероприятия Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом. Администрация осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей формируются до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 – 2025 ГОДЫ»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация сельского поселения.

2. Задачи подпрограммы: обеспечение уличного освещения на территории Яжелбицкого сельского поселения

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет сельского поселения | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 650,0 |  |  | 650,0 |
| 2024 | 645,0 |  |  | 645,0 |
| 2025 | 660,0 |  |  | 660,0 |
| ВСЕГО | 1955,0 |  |  | 1955,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан.

**ПОДПРОГРАММА "ОЗЕЛЕНЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 - 2025 ГОДЫ"**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация сельского поселения, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации (по согласованию).

2. Задачи подпрограммы: организация озеленения территории Яжелбицкого сельского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2023 - 2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет муниципального района | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 240,0 |  |  | 240,0 |
| 2024 | 210,0 |  |  | 210,0 |
| 2025 | 210,0 |  |  | 210,0 |
| ВСЕГО | 660,0 |  |  | 660,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

изменение внешнего облика населенных пунктов сельского поселения;

улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов сельского поселения;

устранение неблагоприятных ситуаций в результате вырубки аварийных деревьев;

благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

**ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ»** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 - 2025 ГОДЫ"**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация сельского поселения

2. Задачи подпрограммы: организация содержания и благоустройства мест захоронений на территории Яжелбицкого сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет сельского поселения | областной бюджет | Федеральный бюджет | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2023 | 261,5 |  |  | 261,5 |
| 2024 | 166,0 |  |  | 166,0 |
| 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| ВСЕГО | 627,5 |  |  | 627,5 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

комплексное решение проблем, связанных с благоустройством и ремонтом гражданских кладбищ.

**ПОДПРОГРАММА "ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ"** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 - 2025 ГОДЫ"**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация сельского поселения, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации (по согласованию).

2. Задачи подпрограммы: обеспечение организации прочих мероприятий по благоустройству Яжелбицкого сельского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет сельского поселения | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2023 | 394,0 |  |  | 394,0 |
| 2024 | 224,0 |  |  | 224,0 |
| 2025 | 284,0 |  |  | 284,0 |
| ВСЕГО | 902,0 |  |  | 902,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории.

**ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ».**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Яжелбицкого сельского поселения.
2. Задачи подпрограммы: реализация проектов ТОС.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2024 год.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет сельского поселения | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2023 | 48,6 |  |  | 48,6 |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| ВСЕГО | 48,6 |  |  | 48,6 |

1. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

Приобретение и установка ограждения детской площадки на территории ТОС «Набережная в д. Аксентьево Валдайского района Новгородской области.

**ПОДПРОГРАММА** **«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Яжелбицкого сельского поселения.

2.Задачи подпрограммы: софинансирование мероприятий по обустройству площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы.

3.Сроки реализации подпрограммы: 2023 год.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| бюджет сельского поселения | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2023 | 204,089 |  |  | 204,089 |
| 2024 | 94,0 |  |  | 94,0 |
| 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| ВСЕГО | 298,089 |  |  | 298,089 |

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

благоустройство площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы; благоустройство площадок накопления ТКО в Яжелбицком сельском поселении.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Базовое значение целевого показателя  (2022 год) | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **1.** | **Подпрограмма «Освещение улиц»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обслуживаемых светильников, шт. | шт. | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 1.2. | Установка новых фонарей, шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма «Озеленение»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, ед. | ед. | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 2.2. | Количество приобретенного посадочного материала, ед. | ед. | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.2.1. | Количество подвезенной плодородной земли, песка (т) | т | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3. | Скашивание сорной растительности в летний период и выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами, кв. м | кв. м. | 52800 | 55800 | 20000 | 20000 |
| **3.** | **Подпрограмма «Организация содержания мест захоронений»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и благоустройство мест захоронений, ед. | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **4.** | **Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | ед. | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4.2. | Уборка и содержание общественной территории, многофункциональной спортивной площадки | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.3. | Ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, общественной территории ед. | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.4. | Реализация прочих мероприятий по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.** | **Подпрограмма «Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений».** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество реализованных проектов ТОС | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **6.** | **Подпрограмма 6. «Благоустройство территории поселения в рамках государственной программы Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года»** | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6.1. | Обустройство площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.2. | Обустройство площадок накопления ТКО в Яжелбицком сельском поселении | Ед. | 0 | 0 | 7 | 0 |

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации (годы)** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | | | **Объем финансирования**  **по годам (тыс. руб.)** | | | | |
| **2023** | **2024** | | **2025** |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | **9** | | **10** |
|  | | **Подпрограмма 1. Освещение улиц** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** |  | | **Задача 1. Обеспечение уличного освещения на территории Яжелбицкого сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии (уличного освещения) | | | Администрация, сельского поселения | 2023 - 2025 | 1.1. | бюджет сельского поселения | | | 500,0 | 555,0 | | 605,0 |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования уличного освещения | | | Администрация, сельского поселения | 2023 - 2025 | 1.2. | бюджет сельского поселения | | | 150,0 | 90,0 | | 55,0 |
|  | | **Подпрограмма 2. Озеленение** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** |  | | **Задача 2. Организация озеленения территории Яжелбицкого сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация спиливания и уборки деревьев | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 2.1. | бюджет сельского поселения | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 2.1.2. | Приобретение посадочного материала (цветы), подвоз плодородной земли, песка, содержание цветников | | | Администрация, сельского поселения | 2023 - 2025 | 2.2-2.2.1. | бюджет сельского поселения | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 2.1.3. | Скашивание сорной растительности в летний период и выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 2.3. | бюджет сельского поселения | | | 130,0 | 100,0 | | 100,0 |
|  | | **Подпрограмма 3. Организация содержания мест захоронений** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** |  | | **Задача 3. Организация содержания и благоустройства мест захоронений на территории Яжелбицкого сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Содержание территорий мест захоронений | | | Администрация, сельского поселения | 2023 - 2025 | 3.1. | бюджет сельского поселения | | | 261,5 | 181,9 | | 200,0 |
|  | | **Подпрограмма 4. Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. |  | | **Задача 4. Обеспечение организации прочих мероприятий по благоустройству Яжелбицкого сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Уборка территории сельского поселения от мусора, содержание мест массового пребывания граждан | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 4.1.-4.2. | бюджет сельского поселения | | | 310,0 | 140,0 | | 200,0 |
| 4.1.2. | Ремонт и обслуживание детских игровых площадок и общественной территории, установка летней сцены | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 4.3. | бюджет сельского поселения | | | 54,0 | 54,0 | | 54,0 |
| 4.1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству  (мероприятия по проверке сметной документации, экспертиза приемки результатов работ и др.) | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 4.4. | бюджет сельского поселения | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| **Подпрограмма 5. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **Задача 5. реализация проектов ТОС** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение и установка ограждения детской площадки на территории ТОС «Аксентьево набережная» в д. Аксентьево Валдайского района Новгородской области | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 5.1. | бюджет сельского поселения | | | 48,6 | 0,0 | | 0,0 |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 6. «Благоустройство территории поселения в рамках государственной программы Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** | **Задача 6. Софинансирование мероприятий по обустройству площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | мероприятия по обустройству площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 6.1 | бюджет сельского поселения | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 298,089 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные средства | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Мероприятия по обустройству площадок накопления ТКО в Яжелбицком сельском поселении | | | Администрация, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации | 2023 - 2025 | 6.1 | бюджет сельского поселения | 0,0 | | | 78,1 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные средства | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Итого:** | | |  | | | | | **1798,189** | | **1339,0** | **1354,0** | |

Обоснование расчет

Финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и повышения целевых показателей муниципальной программы «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Обоснование –расчет финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнение целевых показателей муниципальной программы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс.руб.) | | | | | | | Конечные результаты выполнения значений целевых показателей |
| Всего |  | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Другие внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии (уличного освещения) | Количество обслуживаемых светильников, 248 шт. | См = W х СкВт/ч х N  См — стоимость проведения мероприятий;  W – объем потребления электроэнергии светильниками уличного освещения кВт\*ч за расчётный период;  СкВт/ч – стоимость 1 кВт\*ч (устанавливается в соответствии с федеральными законами)  N – количество мероприятий за 2023 гг. | 2023 | 500,0 |  |  | 500,0 | |  |  | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования уличного освещения | Установка новых фонарей, шт. | Согласно сметы  См = (Ср + Смат) х N  См — стоимость проведения мероприятий;  Ср – стоимость работ по обслуживанию р.;  Смат – стоимость материалов использованных при обслуживании р.;  N – количество мероприятий за 2023 | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 | |  |  | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 4 | Организация спиливания и уборки деревьев | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, ед. | 1)Согласно сметы, с учетом инфляции 4 шт.=100000 руб. | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | |  | Стабилизация аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию |
| 5 | Приобретение посадочного материала (цветы), подвоз плодородной земли, песка, содержание цветников | Количество приобретенного посадочного материала, количество подвезенной плодородной земли, песка (т) | 1) посадочный материал160 шт. =10000 руб.  . | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | |  | Улучшение внешнего вида территории |
| 6 | Скашивание сорной растительности в летний период и выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами | Скашивание сорной растительности в летний период и выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами, кв. м | 1)опрыскивание тер. от борщевика 30000 кв. м.-80700 руб.  2)договор ГПХ на покос травы на обществен. тер. поселения 2 раза за сезон-49300 руб.(25800 кв. м.) | 2023 | 130,0 |  |  | 130,0 |  | |  | Покос общественных территорий поселения в летний период |
| 7 | Содержание территорий мест захоронений | Содержание и благоустройствомест захоронений | 1)услуга по обращению с ТКО 5072,96x12 мес.=65000 руб.  3)спилив. аварийных деревьев 2 шт.-85000 руб.  4)уборка на братском захоронении д. Аксентьево, сквер героев с. Яжелбицы, на общ. захоронении с. Яжелбицы 74500,00  6) доставка песка на общ. захоронение -7000 руб.  7)покупка извести, эмаль-краска 8бан.x450=3600 руб. и 8 бан.x420=3360 руб., кисть 40 руб.  8)Венки ритуальные 23000,0 | 2023 | 261,5 |  |  | 261,5 |  | |  | Улучшение эстетического состояния мест захоронений |
| 8 | Уборка территории сельского поселения от мусора | Количество убранных несанкционированных свалок, уборка и содержание общественной территории, универсальной спортивной площадки | 1)Договор ГПХ на уборку общ. территории, спортивной площадки и тер. ул. Усадьба,  1 чел. .x12644руб  x12мес.x27,1 %(с учетом инфляции).=193000 руб.  3)Договор ГПХ на уборку сквер Героев, ул. Садовая, ул. Комарова, ул. Центральная- 1 чел. 6200x12 мес. x27,1% (с учетом инфляции)100300 руб.  5) покупка пакетов для мусора 20 шт.-2000 руб.  6)вывоз несанкционированной свалки ООО Экосервис -10000 руб.  7)погрузка мусора экскаватором в машину-5000руб. | 2023 | 310,0 |  |  | 310,0 |  | |  | проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору мусора и вывозу несанкционированных свалок |
| 9 | Ремонт и оборудование детских игровых площадоки общественной территории | Ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, и общественной территории ед. | 1) покупка краски- эмаль:  5бан.x802=23530руб.  Покупка компрессора=25500 руб.  Кисточки 15 шт.-990 руб.  Уайт спирт 5л.-502 руб.  Цемент 2 м-708,00 руб.  Самарезы 130,0 руб  Доска для скамейки-2640руб. | 2023 | 54,0 |  |  | 54,0 |  | |  | Улучшение технического и эстетического состояния отдельных объектов благоустройства |
| 11 | Прочие мероприятия по благоустройству  (мероприятия по проверке сметной документации, экспертиза приемки результатов работ и др.) | Реализация прочих мероприятий по благоустройству | 1)Проверка достоверности сметной стоимости по благоустройству воинского захоронения в д. Аксентьево- 14500,0 руб.  2)экспертиза по благоустройству воинского захоронения -12300,0 руб. | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | |  | Улучшение технического и эстетического состояния отдельных объектов благоустройства |
| 12 | Приобретение и установка ограждения детской площадки на территории ТОС «Набережная» в д. Аксентьево Валдайского района Новгородской области | Приобретение и установка ограждения детской площадки на территории ТОС «Набережная» в д. Аксентьево Валдайского района Новгородской области | Софинансирование мероприятия по приобретению и установке ограждения детской площадки на территории ТОС «Набережная» в д. Аксентьево Валдайского района Новгородской области | 2023 | 26,5 |  |  | 26,5 |  | |  |  |
| 12 | мероприятия по обустройству площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы | Обустройство площадки для занятий спортом в с. Яжелбицы | Согласно сметы электромонтажные работы на площадке для занятий спортом в с. Яжелбицы | 2023 | 226,189 |  |  | 226,189 |  | |  |  |