Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯЖЕЛБИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18.03.2022 № 68

с. Яжелбицы

О внесении изменений в программу

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Яжелбицкого сельского

поселения на 2017 -2030 годы»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», перечнем поручений Губернатора Новгородской области А.С. Никитина от 11.12.2021, изданных по результатам совещания об актуализации схем теплоснабжения,  Совет депутатов Яжелбицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от 29.12.2016г.  № 65 и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник» и на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов

Яжелбицкого сельского поселения 	                                                А.И. Иванов

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от 29.12.2016 г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2030 годы»

# Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год оконча-ния реализа-ции мероприятия | Всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализа ции мероприятия | после реализа ции мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной, расположенной в с. Яжелбицы | Мощность | МВт | 7,45 | 4,0 | 2024 | 2024 | 62 497,74 |

# Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Строительство сетей водопровода из полиэтиленовых труб с. Яжелбицы, ул. Центральная, ул. Садовая, ул.Комарова протяженностью 2800 м. |
| 2. | - Перекладка изношенных сетей по ул. Усадьба протяженностью 1500 м. |

Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Модернизация существующих канализационных очистных сооружений в с. Яжелбицы |

# Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Строительство новых линий электрических сетей |
| 2. | - Реконструкция линий электрических сетей в д. Дворец, д. Аксентьево |

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Строительство распределительных сетей газоснабжения с. Яжелбицы-д. Варницы Валдайского района |