Российская Федерация

Новгородская область Валдайский  район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯЖЕЛБИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  07.04. 2017г.  № 79

с.Яжелбицы

Об утверждении программы

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

Яжелбицкого сельского

поселения на 2017 -2030 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской        Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Совет депутатов Яжелбицкого сельского поселения

Решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017 – 2030 годы.

2. Опубликовать решение в  информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения 					М.Н.Ратникова

Утверждена

Советом депутатов

Яжелбицкого сельского поселения

от  07.04. 2017г.  № 79

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  Яжелбицкого сельского поселения на

на 2017 -  2030 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - п. 9 ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы: | Администрация Яжелбицкого сельского поселения Валдайского района Новгородской области |
| Разработчик Программы: | Администрация Яжелбицкого сельского поселения Валдайского района Новгородской области |
| Цели и задачи Программы: | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Яжелбицкого сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Яжелбицкого сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Яжелбицкого сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью Яжелбицкого сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), со 80% в 2016 году до 3,6% в 2030 году; - индекс нового строительства в 2030 году на уровне 5,6%; - прирост протяженности дорог на 0,98 км к 2030 году; - увеличение общей протяженности дорог с 24,5 км в 2016 году до 25,4 км в 2030 году |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры: | - Разработка проектно-сметной документации; - Строительство дорог; - Приобретение материалов и ремонт дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2017-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Источники и объемы финансирования: всего-20453,8, в т.ч. - средства областного бюджета – 8061,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 12392,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 - 2030 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | К концу реализации Программы: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Яжелбицкого сельского поселения; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Яжелбицкого сельского поселения; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения. |

# 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

# 2.1 Анализ положения Яжелбицкого сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Яжелбицкое сельское поселение расположено на территории Валдайского муниципального района Новгородской области. Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской  возвышенности, к западу от города Валдай.

Граница муниципального образования Яжелбицкого сельского поселения установлена областными законами от 22.12.2004  №371-ОЗ  «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений и определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» и проходит:													- на севере - от места пересечения оси автодороги Москва - Санкт-Петербург с административно-территориальной границей Крестецкого района, по административно-территориальной границе Крестецкого района, оси железной дороги Валдай - Крестцы до административно-территориальной границы Валдайского городского поселения;                     - на востоке - по административно-территориальной границе Валдайского городского поселения, по оси железной дороги Москва - Псков, по автодороге на д. Середея, по границе кварталов 6, 29, 30, 45, 74, 87, 106 Борского лесничества ГУ "Национальный парк "Валдайский", по руслу реки Лонница, по границе кварталов 117, 119, 133, 134 Борского леничества ГУ "Национальный парк "Валдайский";                                                                              - на юге - по руслам рек Поломять и Сосенка, по автодороге на д. Пойвищи, по границе кварталов 97, 96 Яжелбицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по безымянному ручью, по границе кварталов 13, 11, 4 Замошского лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз"; - на западе - по границе кварталов 204, 205, 340, 339, 209 Яжелбицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по руслу реки Орловка, по берегу озера Сомино, по границе лесного квартала 18 Дворецкого лесничества ГУ "Национальный парк "Валдайский", по оси автодороги на д. Княжово, по границе кварталов 189, 188, 187, 325, 315 Яжелбицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по руслу реки Лососенка, по оси автодороги на д. Лутовенка, по оси автодороги на д. Поломять, по руслу реки Поломять, по административно-территориальной границе Крестецкого района до места пересечения с осью автодороги Москва - Санкт-Петербург.

# 2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселка, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

    - Население

Численность населения Яжелбицкого сельского поселения согласно фактическим данным за 2016 год с учетом расположенных на территории закрытых воинских городков составила 3074 человека (таблица 2.2.1.).

Население Яжелбицкого сельского поселения в период 2014-2016 гг. имеет слабую тенденцию к убыванию, которая обусловлена в большей степени процессами естественного прироста населения.

Таблица 2.2.1. Численность населения Яжелбицкого сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | Средний темп прироста за 2014-2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Яжелбицкого сельского поселения | 3106 | 3097 | 3074 | - 0,7 |

    - Производство

Основным градообразующим предприятием на территории Яжелбицкого сельского поселения является участок по откорму птицы «Яжелбицы» ООО «Новгородский бекон». Ранее на территории Яжелбицкого сельского поселения  функционировали и другие предприятия сельскохозяйственного профиля, в настоящее время данные объекты закрыты и свою деятельность не осуществляют.									 В настоящее время ведется  возрождение  производства по выращиванию прудовой рыбы на ЗАО АПФ «Возрождение-С».

    - Малое и среднее предпринимательство

- Основным видом экономической деятельности в котором заняты  субъекты  малого и среднего предпринимательства является розничная торговля. На  территории поселения функционируют большое количество малых и средних предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли (таблица 2.2.3.1.).

Таблица 2.2.3.1. Данные о количестве предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли

| № п/п | Наименование торговых объектов | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины: | 14 |
| 1.1 | Продовольственные | 1 |
| 1.2 | Непродовольственные | 5 |
| 1.3 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 8 |
| 2 | Павильоны: | 1 |
| 2.1 | Продовольственные | - |
| 2.2 | Непродовольственные | 1 |
| 2.3 | Павильоны со смешанным ассортиментом товаров | - |
| 5 | Аптеки: | 1 |
| 6 | Итого: | 16 |

Общий объем торговой площади муниципального образования составляет                975 м2.

    - Занятость населения

Среднегодовая численность занятого населения города в 2016 году составляет 1,25 тыс. человек (снижение на 0,7% к 2015 году). Основными причинами снижения являются: сокращение трудоспособного населения, а также проведение оптимизации численности на предприятиях в целях повышения производительности и эффективности производства.

В экономике поселения  занято 0,61 тыс. человек, из них в организациях и на предприятиях – 0,56 тыс.человек, в сфере малого предпринимательства – 0,08 тыс.человек. Ещё 0,64 тыс. человек трудятся за пределами территории поселения, в г. Валдае, соседних районах. Размер среднемесячной заработной платы работников в организациях поселения составляет 18 тыс.рублей (83,4% - к среднеобластному уровню). Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 1% к трудоспособному населению.

    - Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям поселения оказывает государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения сти «Валдайская центральная районная больницы», а также Яжелбицкий врачебно- амбулаторный пункт.

Также на территории Яжелбицкого сельского поселения функционирует ОАУЗ "Валдайский областной санаторий "Загорье".

    - Образование

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образовании функционирует:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 «Березка»;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение: Муниципальное образовательное учреждение средняя школа с. Яжелбицы.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила 106 чел., что на 5,84% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (99 человек).  Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила 137 чел., что на 1,49% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (134 человека).

    - Культура

Сеть учреждений культуры Яжелбицкого сельского поселения представлена следующими объектами:

- Филиалы с.Яжелбицы и д.Аксентьево муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система - Яжелбицкий сельский Дом культуры и сельский клуб в д.Аксентьево.

    - Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Яжелбицкого сельского поселения

Общая площадь жилых помещений в Яжелбицком сельском поселении по данным за 2016 год составляет 70,2 тыс. м2, 27,35% от общей площади жилых помещений составляют многоквартирные дома, 72,65% приходится на индивидуальные жилые дома.

Материал изготовления домов – кирпич, деревянные панели, пеноблок, брус, панельно-блочные дома. Жилищный фонд частично благоустроен, обеспеченность централизованным отоплением, электроснабжением, водоснабжением, водоотведением составляет 28,0%.

Наибольшую долю жилищного фонда (67,60%) занимают дома с износом до 30%. Дома со степенью износа свыше 65% занимают 21,71%.

Аварийный жилищный фонд ликвидирован.

    - Транспортная инфраструктура

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории Яжелбицкого сельского поселения реализуются средствами  автомобильной дорог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселения.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Отдельно можно выделить потребность в межселенных и межрегиональных перемещениях в рамках сезонной, маятниковой и эпизодической миграции.

Потребность внутрипоселенческих перемещений населения реализуется с использованием общественного транспорта, личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси, межрегиональные перемещения, на более удаленные расстояния, осуществляются железнодорожным транспортом. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы поселения, осуществляется преимущественно маршрутным транспортом и автотранспортом предприятий.

# 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Автомобилизация поселения (187 единиц/1000 человек в 2015 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено компактностью застройки поселка и наличием междугороднего автобусного сообщения с городами Новгородской области. Грузовой автотранспорт в основном представлен автомобилями всех типов  грузоподъемности.

Железнодорожный транспорт

В поселении расположена железнодорожная станция Дворец. Пассажирского  сообщения на ней не осуществляется.

Улично-дорожная сеть

Яжелбицкое сельское поселение очень удачно расположено и обладает высокой степенью транспортной доступности, оно находится на пересечении основных транспортных потоков, способных обеспечить связь с любым регионом страны. Разветвленная сеть автомобильных дорог связывает с. Яжелбицы с основными городами региона, страны - Великим Новгородом (не более 2-х часов), Валдаем, Кресцами, Демянском, Санкт-Петербургом, Москвой.

Автомобильные связи поселения с областным центром г. Великим Новгородом осуществляются по автодороге федерального значения М-10 «Россия» Москва- Санкт.

Кроме того по территории сельского поселения проходит  автодорога общего пользования регионального значения – «Яжелбицы-Демянск-Залучье-Старая Русса».

Транспортная связь между основной массой населенных пунктов  и общественного центра осуществляется по дорогами общего пользования регионального и районного значения..

# 2.4 Характеристика сети дорог поселка, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть на территории Яжелбицкого сельского поселения состоит из дорог II-V категории федерального, регионального, районного и местного значения.

В таблице 2.4.1., приведен перечень  муниципальных дорог местного значения Яжелбицкого сельского поселения в границах населенных пунктов. Скоростной режим движения на этих дорогах, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Рисунок 2.4.1. Перечень дорог общего пользования местного значения  Яжелбицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Протяже-нность, км | Техни-ческая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Чавницы (от д.№ 1 до д.№ 4) | 49-208-849 ОП МП -001 | 0,525 | V | Грунт |
| 2 | д.Почеп (от д.№ 1 до д.№ 24) | 49-208-849 ОП МП -002 | 1,337 | V | Грунт |
| 3 | д.Шугино (от д.№ 1 до д.№ 6а) | 49-208-849 ОП МП -003 | 0,377 | V | Грунт |
| 4 | д.Великий Двор (от д.№ 1 до д.№ 21) | 49-208-849 ОП МП -004 | 0,793 | V | Грунт |
| 5 | д.Объездно (от д.№ 1 до д.№ 19) | 49-208-849 ОП МП -005 | 0,850 | V | Грунт |
| 6 | д.Поломять ул. Центральная | 49-208-849 ОП МП -006 | 0,819 | V | Грунт |
| 7 | д.Поломять, пер. Зарецкий | 49-208-849 ОП МП -007 | 0,411 | V | Грунт |
| 8 | д.Княжово (от д.№ 1 до д.№ 27) | 49-208-849 ОП МП -008 | 1,475 | V | Грунт |
| 9 | д.Овинчище (от д.№ 1 до д.№ 20) | 49-208-849 ОП МП -009 | 0,5024 | V | Грунт |
| 10 | д. Моисеевичи (от д.№ 30 до д.№ 22) | 49-208-849 ОП МП -010 | 0,302 | V | Грунт |
| 11 | д. Ельники (от д.№ 1 до д.№ 13) | 49-208-849 ОП МП -011 | 0,710 | V | Грунт |
| 12 | д.Крестовая (от д.№ 1 до д.№ 21) | 49-208-849 ОП МП -012 | 0,870 | V | Грунт |
| 13 | д.Рябки (от д.№ 1 до д.№ 12) | 49-208-849 ОП МП -013 | 0,620 | V | Грунт |
| 14 | д.Паршино (от д.№ 1 до д.№ 10) | 49-208-849 ОП МП -014 | 0,679 | V | Грунт |
| 15 | д.Долгие Горы (от д.№ 1 до д.№ 8) | 49-208-849 ОП МП -015 | 0,645 | V | Грунт |
| 16 | д.Угриво (от д.№ 25 до д.№ 34) | 49-208-849 ОП МП -016 | 1,240 | V | Грунт |
| 17 | д.Киселевка (подъезд к дому № 19 ) | 49-208-849 ОП МП -017 | 0,210 | V | Грунт |
| 18 | д.Варницы (от д.№ 5 до д.№ 45) | 49-208-849 ОП МП -018 | 0,916 | V | Грунт |
| 19 | д. Миронушка (от д.№ 7 до д.№ 11) | 49-208-849 ОП МП -019 | 0,115 | V | Грунт |
| 20 | д. Миронушка (от д.№ 12 до д.№ 19) | 49-208-849 ОП МП -020 | 0,390 | V | Грунт |
| 21 | д.Пестово (от д.№ 41 до электроподстанции ) | 49-208-849 ОП МП -021 | 0,160 | V | Грунт |
| 22 | д.Борцово (от д.№ 32 до д.№ 42) | 49-208-849 ОП МП -022 | 0,970 | V | Грунт |
| 23 | д.Еремина Гора (от д.№ 1 до д.№ 21) | 49-208-849 ОП МП -023 | 1,792 | V | Грунт |
| 24 | д. Рябиновка (от д.№ 11 до д.№ 8) | 49-208-849 ОП МП -024 | 0,224 | V | Грунт |
| 25 | д.Горушки (от д.№ 7 до д.№ 47) | 49-208-849 ОП МП -025 | 0,278 | V | Грунт |
| 26 | д.Горушки (от д. № 28 до д. №56) | 49-208-849 ОП МП -026 | 0,450 | V | Грунт |
| 27 | д.Шилово (от д. № 2 до д. № 6) | 49-208-849 ОП МП -027 | 0,407 | V | Грунт |
| 28 | д.Чирки (от д. № 1 до д. № 7) | 49-208-849 ОП МП -028 | 0,716 | V | Грунт |
| 29 | с.Яжелбицы ул. Зеленая | 49-208-849 ОП МП -029 | 0,779 | V | Грунт |
| 30 | с.Яжелбицы ул. Прибалтийская | 49-208-849 ОП МП -030 | 0,654 | V | Грунт |
| 31 | с.Яжелбицы ул. Набережная | 49-208-849 ОП МП -031 | 0,478 | V | Грунт |
| 32 | с.Яжелбицы ул. Комарова (от д. №19 до д. № 27) | 49-208-849 ОП МП -032 | 0,180 | V | Грунт |
| 33 | с.Яжелбицы ул. Садовая | 49-208-849 ОП МП -033 | 1,905 | V | Грунт |
| 34 | с.Яжелбицы ул. Усадьба | 49-208-849 ОП МП -034 | 0,659 0,9 | V | Грунт Асфальт |
| 35 | с.Яжелбицы ул. Рыбхоз | 49-208-849 ОП МП -035 | 0,190 | V | Грунт |
|  | ИТОГО |  | 25,4 |  |  |

Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и дорожных сооружений на территории Яжелбицкого сельского поселения  заключаемому ежегодно. В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; озеленению; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией;

- Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;

- Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;

- Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок);

- Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними.

- Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика;

- Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

# 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Яжелбицком сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным ОГИБДД ОМВД России по Валдайскому району автомобильный парк в Яжелбицком сельском поселении преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам. Состав парка транспортных средств представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Состав парка транспортных средств в Яжелбицком сельском поселении

| № п/п | Тип | Марка* | Вид топлива (дизель, бензин) | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | н/д | н/д | 15 | 15 | 16 |
| 2 | Легковой в т. ч. | н/д | н/д | 318 | 331 | 345 |
| 2.1. | -организации | н/д | н/д | 7 | 7 | 8 |
| 2.2. | -население | н/д | н/д | 311 | 324 | 337 |
| 3 | Автобусы | н/д | н/д | 2 | 2 | 3 |
|  | Всего |  |  | 335 | 348 | 364 |

Детальная информация о характеристиках, представленных в таблице 2.5.1 видов автотранспорта, в том числе марках, видах используемого топлива, отсутствует.

В целом за период 2013 – 2015 годы, отмечается рост количества транспортных средств.

Стоит отметить, что за период с 2014 по 2016 годы, в Яжелбицком сельском поселении наблюдается рост уровня автомобилизации населения на 5,0% в 2015 году и в 2016 году на 9,0% по отношению к уровню 2014 года   (Таблица 2.5.2.).

Таблица 2.5.2. Оценка уровня автомобилизации населения Яжелбицкого сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Яжелбицкого сельского поселения, тыс. чел. | 3,102 | 3,081 | 3,074 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 311 | 324 | 337 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 100 | 105 | 109 |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к 2013 году, % |  | 5,0 | 9,0 |

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в поселении отсутствуют.  Для хранения транспортных средств используются неорганизованные площадки с самовольно возведенными гаражами преимущественно в металлическом исполнении. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях жилых комплексов.

# 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В Яжелбицком сельском поселении, обслуживание населения общественным транспортом осуществляется сторонними организациями. Муниципальных перевозчиков  не имеется. Передвижение по территории поселения осуществляется также с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

# 2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в Яжелбицком сельском поселении тротуары не предусмотрены. Пешеходное движение осуществляется по обочинам автомобильных дорог общего пользования.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

# 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории Яжелбицкого сельского поселения, являются ООО «Новгородский бекон», индивидуальные предприниматели.

Маршрут движения автотранспорта ООО «Новгородский бекон» проходит от территории участка по откорму птицы «Яжелбицы» по ул.Набережная с.Яжелбицы,  по участку дороги ул.Центральная и далее до площадки складирования помета, а также по ул Центральная до автомобильной дороги М-10 «Россия».

Маршрут движения автотранспорта частных предпринимателей проходит по всем муниципальным дорогам расположенных в границах населенных пунктов.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают в пределах границ населенных пунктов. Это создает условия для дополнительного загрязнения атмосферного воздуха, увеличивает нагрузку на дорожно – транспортную сеть поселения и уровень аварийности.

# 2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 12 месяцев 2016 года на территории Яжелбицкого сельского поселения зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, это на 25,0% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (4 ДТП), что на фоне ежегодного прироста транспорта в среднем на 17 единиц, в целом положительно характеризует ситуацию в области организации дорожного движения, рисунок 2.9.1.).

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий в том числе: | 4 | 4 | 3 |
| 1.1. | - с участием пешеходов | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 335 | 348 | 364 |

# 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в Яжелбицком сельском поселении за период с 2014 по 2016 годы выросло с 335 ед. до 364 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения может являться автомобильная дорога м-10 «Россия», проходящая по населенным пунктам поселения.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения поселка, 109 ед. ТС/1000 человек, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенных пунктов. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

# 2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Яжелбицкого сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети поселения;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);

- Низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хранения автомобильного транспорта, парковочными местами и гаражами.

Действующим генеральным планом Яжелбицкого сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Основные решения генерального плана:

- произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

- строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

При проектировании улично-дорожной была учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения.

По состоянию на 01 января 2016 г., по ряду объективных причин, мероприятия в части развития улично – дорожной сети, предусмотренные генеральным планом не реализованы.

# 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Генеральный план, Яжелбицкого сельского поселения, Утвержден решением Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от 13.12.2012г  № 71.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года , разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

# 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети поселения, из муниципального бюджета и областного бюджета в виде субсидий.

В таблице 2.13.1., представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Яжелбицкого сельского поселения.

Таблица 2.13.1. Объем финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план) |
| 1. | Содержание улично - дорожной сети | 553,8 | 505,0 | 786,6 | 761,2 |
| 1.1. | в т. ч. бюджет Новгородской области | - | - | - | - |
| 1.2. | в т. ч. бюджет Яжелбицкого сельского поселения | 553,8 | 505,00 | 786,6 | 761,2 |
| 2. | Ремонт дорог | 953,3 | 923,1 | 495,8 | 1036,8 |
| 2.1. | в т. ч. бюджет Новгородской области | - | 401,0 | 471,0 | 985,0 |
| 2.2. | в т. ч. бюджет Яжелбицкого сельского поселения | 953,3 | 522,1 | 24,8 | 51,8 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

# 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

# 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Яжелбицкого сельского поселения

Прогноз изменения численности населения Яжелбицкого сельского поселения на период до 2030 года построен на основе фактических данных о численности населения Яжелбицкого сельского поселения, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.3.1.1.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица.3.1.1. Прогноз изменения численности населения Яжелбицкого сельского поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Яжелбицкого сельского поселения | 3076 | 3079 | 3083 | 3085 | 3087 | 3110 |

Объемы планируемого жилищного строительства

При рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, выявляются основные проблемы Яжелбицкого СП в этой сфере, требующие решения. На основании схемы территориального планирования Новгородской области, рассматривая ближайшую перспективу – 36 м2 на человека в 2015 году – жилищный фонд в поселении не изменится и составит: 69 912,0 м2 общей площади.  К  расчетному сроку проектная жилищная обеспеченность составит 42 м2, но потребный жилищный фонд в поселении не изменится: 69 912,0 м2.

Следовательно для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Яжелбицкого СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице № 3.1.2.

Таблица № 3.1.2 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2 220 | 1 713 | 869 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 36,0 | 42,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 69 912,0 | 69 912,0 | 69 912,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | - |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 31,5 | - | - |

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Яжелбицком сельском поселении не планируется.

# 3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Потенциально возможно незначительное изменение количества грузового автотранспорта, что связано с планируемой полной загрузкой участка по откорму птицы «Яжелбицы» ООО «Новгородский бекон». В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

# 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта			В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в Яжелбицком сельском поселении, не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность поселения в территориальной структуре Российской Федерации, останется железнодорожный транспорт. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

# 3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично – дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети поселения, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

Общая протяженность вновь построенных дорог составит 2,955 км, протяженность реконструированных дорог составит 16,598. км.

# 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2030 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением в пределах 109 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 337 единиц, что на 61% больше чем в 2014 году. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения.

# 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 1 случай в год (к 2020 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств.  Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), выполнение предписаний, выданных ОГИБДД ОМВД России по Валдайскому району, а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог в поселении.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год

# 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10.

# 4. Принципиальные	варианты	развития	транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Яжелбицкого сельского поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В таблице 4.1. Представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 4.1. Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1. | Индекс нового строительства | % | 123,82 | 18,04 | 0,00 |
| 2. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 6,552 | 0,980 | 0 |
| 4. | Общая протяженность муниципальных дорог Яжелбицкого сельского поселения | км | 31,9 | 25,4 | 24,5 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

# 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

# 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно – пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.3 Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.5 Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для	грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.6 Мероприятия по развитию сети дорог Яжелбицкого сельского поселения

В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог поселения (таблица 5.6.1.).

Таблица 5.6.1. Мероприятия по развитию сети дорог поселка Яжелбицкого сельского поселения

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство, а/дороги ул. Побежалиха с.Яжелбицы | Разработка ПСД на строительство автодороги от а/д М-10 «Россия» к автодороге «Яжелбицы-Дворец» | Дорога V категории | 0,980 |
| 2. | Строительство |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автодороги ул. Побежалиха с.Яжелбицы | Строительство автодороги от а/д М-10 «Россия» к автодороге «Яжелбицы-Дворец». | Дорога V категории | 0,980 |
|  | ИТОГО Строительство |  |  | 0,980 |

# 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения

В приложении 1 к Программе представлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы, с оценкой объемов и источников финансирования.

# 7.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий

Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и

по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения

мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности

реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются

степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных

Программой, а также степень достижения показателей эффективности,

установленных Методикой.

1) Оценка эффективности реализации муниципальной программы

осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый

год и в целом после

завершения ее реализации координатором совместно с ответственным

исполнителем и соисполнителями.

1) Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы;

степень достижения планируемых значений показателей муниципальной

программы

2) Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за

отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому

из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

3) й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

4) й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

5) й этап - расчет Р итог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

6) Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7) Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Уфакт + u) / Упл *

100%, (1) где:

Уфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1) Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.                                                            1)  Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный

год осуществляется по формуле:

Ki = П факт / П пл * 100%, (3)

где:

П факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

П пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое

более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю

муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при

превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5

1) Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 <

100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

1) Итоговая оценка эффективности муниципальной программы

осуществляется по формуле:

P итог = (P1 + P2) / 2, (6)

где:

Р итог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

1) Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог < 75% неэффективная.

1) Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами Главе Яжелбицкого сельского поселения в сроки, установленные постановлением администрации Яжелбицкого сельского поселения от 28.07.2014  № 91 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Яжелбицкого сельского поселения, их формирования и реализации».

# 8.  Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Яжелбицкого сельского поселения

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 	Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».   													В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

Приложение 1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федера-льный бюджет | Внебюд жетные средва |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Яжелбицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017г. | 1738,0 | 753,0 | 985,0 | 0 | 0 | Соответствие эксплуатацион-ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | 2018г. | 1233,2 | 741,2 | 492,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019г. | 1326,3 | 834,3 | 492,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020г. | 1396,3 | 904,3 | 492,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021г.- 2025гг. | 6480 | 3980 | 2500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026г.- 2030гг. | 6480 | 3980 | 2500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Весь период | 18653,8 | 11192,8 | 7461 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | в том числе: Установка и замена дорожных знаков; мероприятия по устройству искусственных неровностей; мероприятия по содержанию объектов дорожного полотна | 2017г. | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества ДТП | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | 2018г. | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019г. | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020г. | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021г.- 2025гг. | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026г.- 2030гг. | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Весь Период | 138,0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог | 2017г. | 687,2 | 687,2 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества ДТП | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | 2018г. | 699,4 | 699,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019г. | 753,5 | 753,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020г. | 875,5 | 875.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021г.- 2025гг. | 3823,5 | 3823,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026г.- 2030гг. | 3823,5 | 3823,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Весь период | 10662,6 | 10662,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильных дорог | 2017г. | 1036,8 | 51,8 | 985,0 | 0 | 0 | Снижение количества ДТП | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | 2018г. | 517,8 | 25,8 | 492,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019г. | 517,8 | 25,8 | 492,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020г. | 517,8 | 25,8 | 492,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021г.- 2025гг. | 2631,5 | 131,5 | 2500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026г.- 2030гг. | 2631,5 | 131,5 | 2500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Весь Период | 7853,2 | 392,2 | 7461,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Ежеквартальное проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения подрядными организациями: проведение комиссионного обследования состояния дорог с автобусным сообщением с составлением акта и принятием мер по выявленным недостаткам два раза в год |  | Без финансирования |  |  |  |  | Соответствие эксплуатацион-ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | Весь Период |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Весь Период | Без финансирования |  |  |  |  | Предупрежде-ние и снижение детского дорожно- транспортного травматизма | Администрация Яжелбицкого сельского поселения, ОГИБДД Валдайского района (по соглас.) |
| III | Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в соответствии с Генпланом Яжелбицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство ул. Побежалиха с. Яжелбицы – 0,98 км | 2026г.- 2030гг. | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк-туры | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | Весь Период | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | 2021г.- 2025гг. | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк-туры | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | Весь Период | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | 2017г. | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк-туры | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
|  |  | 2018г. | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Весь Период | 1100,0 | 500,0 | 600,0 | 0 | 0 |  |  |