Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2021 № 81

с. Яжелбицы

О внесении изменений в постановление

Администрации Яжелбицкого сельского

поселения от 29.12.2020 № 174

«Об утверждении муниципальной

Программы «Осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного

значения расположенных в границах

населенных пунктов Яжелбицкого

сельского поселения на 2021-2023 годы»

В соответствии с  Федеральными законами от 08 ноября 2007года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Яжелбицкого сельского поселения от 29.12.2020 № 174 «Об утверждении муниципальной Программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. раздел «Перечень целевых показателей» и «Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения                                                                                            А.И. Иванов

ПЕРЕЧЕНЬ

Целевых показателей муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя (2020год) | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Яжелбицкого сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Яжелбицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в эксплутационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения в любое время года, %» (ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.» (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 №1245-ст) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.2. | Показатель 2. количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв. м | шт./кв. м | 3/2721 | 4/6642 | 1/1673 |  | 2/1135 |  |  |
| 1.3. | Показатель 3. количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, | шт. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Яжелбицкого сельского поселения за счет средств бюджета Яжелбицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Соверщенствование улично-дорожной сети (установка дорожных знаков) | Ед. | 0 | 3 |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.2. | Показатель 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ремонт искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки) | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |

Мероприятия муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов

Яжелбицкого сельского поселения на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Яжелбицкого сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Яжелбицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Яжелбицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021-2023 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 786,2 | 969,61 | 988,13 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021-2023 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 508,04061 | 74,7 | 74,7 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 2127,0 | 1418,0 | 1418,0 |
|  | с. Яжелбицы, ул. Зеленая от д.№9 до д.№7(90 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 13,81444 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 262,319 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Яжелбицы, ул. Зеленая от д.№7 до д.№6(80 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 12,26849 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 232,988 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Яжелбицы, ул. Зеленая от д.№6 до д.№1(105 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 16,13997 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 306,510 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Яжелбицы, ул. Садовая от д.№25 до д.№27(80 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 13,92276 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 264,399 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Яжелбицы, от ул. Центральная д. №75Б до ул. Садовая д.№25(60 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 10,43117 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 198,088 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Яжелбицы, ул. Набережная от д. №8 до д. №11 (150 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021-2022 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 23,09834 | 74,7 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 438,669 | 1418,0 | 0,00 |
|  | д. Киселевка, д. 19 | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2023 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 74,7 |
|  |  |  |  |  | 1.2. |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1418,0 |
|  | с.Яжелбицы съезд с трассы М-10 на площадь ул. Усадьба | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2 |  | Местный бюджет | 22,32483 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1.2 |  | Областной бюджет | 424,027 | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Аксентьево (дорога к кладбищу д. Аксентьево, 1200 м) | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021 годы |  | 1.2. |  | Местный бюджет | 396,04061 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Яжелбицкого сельского поселения | 2021-2023 годы |  | 1.2., 1.3. |  | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Яжелбицкого сельского поселения за счет средств бюджета Яжелбицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Яжелбицкого сельского поселения за счет средств бюджета Яжелбицкого сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт искусственных неровностей, грейдирование, профилирование, очистка от снега, планировка и т.д. на территории поселения | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |  | 2021-2023 годы |  | - ,2.2. | Местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 3539,24061 | 2480,31 | 2498,83 |