Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2013  № 53

с. Яжелбицы

Об утверждении муниципальной

целевой Программы «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного

значения расположенных в границах

населенных пунктов Яжелбицкого

сельского поселения на 2013-2015годы»

В соответствии с  Федеральными законами от 08 ноября 2007года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения, на 2013-2015годы» (далее Программа)

2.Контроль за исполнением оставляю за собой.

2. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения                                       А.И.Иванов

Утверждена

постановлением Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 23.052013  № 53

Муниципальная  целевая Программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения на 2013-2015годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения на 2013-2015годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы | Федеральные законы от 8 ноября 2007 года № 257 « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| Обоснование проблемы и необходимость её решения программно-целевым методом | Неудовлетворительное техническое состояние дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, расположенных на территории населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения |
| Цели Программы | Осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципального образования; обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; обеспечение безопасности движения автотранспортных средств; обеспечение защиты жизни и здоровья граждан |
| Задачи Программы | Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта; |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе) |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы по годам | Реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджетов Новгородской области и Яжелбицкого сельского поселения. Ориентировочный фонд финансирования Программы составит 4214,5 тыс. руб, в т.ч. по годам: 2013 год- 1414,5 тыс.руб. в т.ч.местный бюджет 70,7тыс. руб. 2014 год- 1400,0 тыс.руб. 70,0 тыс. руб. 2015 год- 1400,0 тыс. руб. 70,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения представляет в Администрацию Валдайского муниципального района отчёт о реализации мероприятий Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2016 года включительно |

Описание Программы

Технико-экономическое обоснование Программы

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от  8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Яжелбицкое сельское поселение  имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих  конструктивных элементов:

  - протяжённость улично-дорожной сети в границах населённых пунктов - 24,3 км, из них 9 % имеют  твёрдое покрытие.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети   местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения на протяжении последнего десятилетия.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Яжелбицкого сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются : длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории Яжелбицкого сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  капитального характера привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог -10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем более 20 -30 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения  требуют  приведения их в нормативное состояние.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития   Яжелбицкого сельского поселения, является развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, расположенной  на территории Яжелбицкого сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно- целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение  безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

2. Цели Программы:

основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения  качества существующей сети автомобильных дорог местного значения общего пользования, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех  конструктивных элементов улично-дорожной сети, включая  дорожное полотно, дорожное покрытие, дорожные сооружения и т. д., а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их  ремонтов;

осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципальных образований;

обеспечение безопасности движения автотранспортных средств;

обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

3.Задачи Программы

Для достижения поставленной  цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

определить перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту  в 2013-2015 годах;

предусматривать ежегодно в бюджете муниципального образования финансовые средства на софинансирование мероприятий Программы.

разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог, подъездов, улиц, сооружений на них.

4. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию  мероприятий Программы планируется выделение 4364,5 тыс. рублей из бюджетов разных уровней. Так же возможно  участие в областных и федеральных программах в части софинансирования  выделяемых денежных средств.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом выполнения Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация сельского поселения: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляет в комитет финансов Администрации муниципального района ежеквартальный отчёт о ходе реализации Программы по утверждённой форме;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, направляет в комитет финансов Администрации муниципального района годовой отчёт о ходе реализации Программы по утверждённой форме.

6.Оценка эффективности реализации Программы

Результатом реализации Программы будет являться:

улучшение состояния автодорог местного значения общего пользования;

продление сроков эксплуатации  конструктивных элементов, повышение безопасности  автотранспортных средств, защита жизни и здоровья граждан.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Улучшение состояния конструктивных элементов автодорог сельского поселения | км. | 1,4 | 0,7 | 1,3 |
| 2. | Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий | % | 3 | 3 | 3 |

План мероприятий муниципальной целевой Программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, расположенных в населенных пунктах  Яжелбицкого сельского поселения на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность (км) | Сроки исполнения | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  | Областной бюджет |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Яжелбицы: ул.Садовая (от д.№42 до д.№ 66); ул.Усадьба (площадь у администрации); ул.Прибалтийская (от д.№7 до д. № 13) ул.Зеленая (от д.№ 5 до д.№ 1); ул.Набережная (от д.№ 8 до д.№ 13) | 1,4 | 2013 | 1414,5 | 1414,5 |  |  | 1343,8 |  |  | 70,7 |  |  | Администрация Яжелбицкого с.п. |
|  | с.Яжелбицы, ул.Усадьба | 0,7 | 2014 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1330,0 |  |  | 70,0 |  | Администрация Яжелбицкого с.п. |
|  | с.Яжелбицы, ул.Прибалтийская ул.Садовая | 1,3 | 2015 | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  | 1330,0 |  |  | 70,0 | Администрация Яжелбицкого с.п. |
|  | ИТОГО |  |  | 4214,5 | 1414,5 | 1400,0 | 1400,0 | 1343,8 | 1330,0 | 1330,0 | 70,7 | 70,0 | 70,0 |  |