Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03.2013 № 25

с. Яжелбицы

Об утверждении  Плана

безаварийного пропуска

паводковых вод 2013

года на территории Яжел-

бицкого сельского поселения

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Яжелбицкого сельского поселения и в целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период проведения пропуска паводковых вод на территории Яжелбицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2013 года.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения						А.И.Иванов

Утвержден

Постановлением Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 28.03.2013 года  № 25

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогнозирование паводковой обстановки и анализ проведения работ по ликвидации последствий возможного подтопления | постоянно | Специалисты Администрации по работе с населением |
| 2. | Организация контроля за повышением уровня воды в реках Полометь, Гремячая, Еглинка. | С момента вскрытия рек до прохождения паводка. | Зам.главы администрации; ведущий специалист Демидова О.Л. |
| 3. | Провести подворные обходы жилого сектора с целью информирования населения, проживающего в местах наиболее вероятного подтопления о реальной угрозе подтопления, порядке эвакуации, необходимости создания запасов продуктов, воды, кормов для животных и т.д. | до 15.04.2013 г. | Специалисты Администрации по работе с населением |
| 4. | Поручить старостам населенных пунктов незамедлительно информировать администрацию поселения, оперативного дежурного ЕДДС Валдайского района о случаях подтопления дорог, дорожных сооружений, жилых домов, заторах на реках и т.д.по телефонам: Администрация сельского поселения 37-156; 37-126; оперативный дежурный ЕДДС Валдайского района 2-44-22 | до 15.04.2013 г. | Специалисты Администрации по работе с населением |
| 5. | Проведение работ: а) раздвижка снега на улицах населенных пунктов; б) прочистка водостоков и кюветов на участках дорог в зонах возможного подтопления | до 25.04.2013 г. | Руководители предприятий и учреждений, домовладельцы |
| 6. | Обеспечение постоянного наблюдения откосов и несущих конструкций мостов и трубопереездов с целью предупреждения их размыва паводковыми водами и образования заторов изо льда и упавших деревьев. | до 22.04.2013 г. | Специалисты Администрации по работе с населением |
| 7. | Содержание гидротехнических сооружений на рыбохозяйственных объектах в состоянии, обеспечивающим безопасное прохождение паводковых вод | до 25.04.2013 г. | Руководители хозяйствующих субьектов |
| 8. | Уточнить порядок обеспечения питанием и предметами первой необходимости населения в пунктах временного размещения при возможной эвакуации жителей | до 25.04.2013 г. | Глава сельского поселения |
| 9. | Уточнить порядок оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате возможных чрезвычайных ситуаций | апрель - май | Гл.врач Яжелбицкой Участковой больницы |