Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2012  № 84

с. Яжелбицы

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Инвентаризация

и паспортизация муниципальных

автомобильных дорог местного значения

общего пользования Яжелбицкого

сельского поселения на   2013 г.»

В целях проведения инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования  Яжелбицкого

сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить муниципальную целевую программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Яжелбицкого сельского поселения на   2013г.»

- 2. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации Яжелбицкого сельского поселения В.А.Кураченкова.

3.   Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения						А.И.Иванов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 07.10.2012   № 84

Муниципальная целевая программа

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Яжелбицкого сельского поселения на   2013г.»

- ПАСПОРТ
 муниципальной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования Яжелбицкого сельского поселения на  2013г.»

| Наименование Программы | «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Яжелбицкого сельского поселения на 2013г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от 23.07.2008 № 83 «Об утверждении Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения», постановление Администрации Яжелбицкого сельского поселения от 15.06.2009 № 24 « Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Яжелбицкое сельское поселение Валдайского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района |
| Цель Программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района |
| Основные задачи Программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования. 3. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2013 год. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет -219,00 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются средства бюджета Яжелбицкого сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов - паспортизация дорог; - снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |

- Характеристика  проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района на 01.01.2012 составляет  24,3 км:  23,2 км – имеют  грунтовое покрытие, 1.1 км - асфальтовое покрытие. 	В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции. 									Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. 			Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

- Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
      Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является  инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности  автодорог.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Инвентаризация  и паспортизация дорог;

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

- Основные направления реализации Программы

  - Инвентаризация и  паспортизация дорог.

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. 			Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района на 01.01.2012 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1 .

Таблица 1.

| № пп | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Протяженность км. | Срок производства работ | Объем финансирования тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Чавницы (от д.№ 1 до д.№ 4) | 0,6 | 2 кв. | 4,50 |
| 2 | д.Почеп (от д.№ 1 до д.№ 24) | 1,2 | 2 кв. | 7,51 |
| 3 | д.Шугино (от д.№ 1 до д.№ 6а) | 0,4 | 2 кв. | 3,00 |
| 4 | д.Великий Двор (от д.№ 1 до д.№ 21) | 0,9 | 2 кв. | 6,75 |
| 5 | д.Объездно (от д.№ 1 до д.№ 19) | 0,7 | 2 кв. | 5,25 |
| 6 | д.Поломять ул. Центральная | 1,0 | 2 кв. | 7,50 |
| 7 | д.Поломять пер. Зарецкий | 0,4 | 2 кв. | 3,00 |
| 8 | д.Княжово (от д.№ 1 до д.№ 27) | 0,6 | 2 кв. | 4,50 |
| 9 | д. Моисеевичи (от д.№ 1 до д.№ 43) | 1,3 | 2 кв. | 9,75 |
| 10 | д. Ельники (от д.№ 1 до д.№ 13) | 0,5 | 3 кв. | 3,75 |
| 11 | д.Крестовая (от д.№ 1 до д.№ 21) | 0,6 | 3 кв. | 4,50 |
| 12 | д.Рябки (от д.№ 1 до д.№ 12) | 0,8 | 3 кв. | 6,00 |
| 13 | д.Паршино (от д.№ 1 до д.№ 10) | 1,0 | 3 кв. | 7,50 |
| 14 | д.Долгие Горы (от д.№ 1 до д.№ 8) | 0,4 | 3 кв. | 3,00 |
| 15 | д.Угриво (от д.№ 25 до д.№ 34) | 1,4 | 3 кв. | 10,50 |
| 16 | д.Киселевка (подъезд к дому № 19 ) | 0,2 | 3 кв. | 1,50 |
| 17 | д.Варницы (от д.№ 5 до д.№ 45) | 0,9 | 3 кв. | 6,75 |
| 18 | д. Миронушка (от д.№ 7 до д.№ 11) | 0,2 | 3 кв. | 1,50 |
| 19 | д. Миронушка (от д.№ 12 до д.№ 19) | 0,4 | 3 кв. | 3,00 |
| 20 | д.Пестово (от д.№ 41до электроподстанции ) | 0,3 | 3 кв. | 2,25 |
| 21 | д.Борцово (от д.№ 32 до д.№ 42) | 1,0 | 3 кв. | 7,50 |
| 22 | д.Еремина Гора (от д.№ 1 до д.№ 21) | 1,4 | 3 кв. | 10,50 |
| 23 | д. Рябиновка (от д.№ 11 до д.№ 8) | 0,4 | 3 кв. | 3,00 |
| 24 | д.Горушки (от д.№ 7 до д.№ 47) | 0,4 | 3 кв. | 3,00 |
| 25 | д.Горушки (от д. № 28 до д. №56) | 0,6 | 3 кв. | 4,50 |
| 26 | д.Шилово (от д. № 2 до д. № 6) | 0,2 | 4 кв. | 1,50 |
| 27 | д.Чирки (от д. № 1 до д. № 7) | 0,3 | 4 кв. | 2,25 |
| 28 | с.Яжелбицы ул. Зеленая | 0,6 | 4 кв. | 4,50 |
| 29 | с.Яжелбицы ул. Прибалтийская | 0,7 | 4 кв. | 5,25 |
| 30 | с.Яжелбицы ул. Набережная | 0,5 | 4 кв. | 3,75 |
| 31 | с.Яжелбицы ул. Комарова (от дома № 19 до дома № 27) | 0,3 | 4 кв. | 2,25 |
| 32 | с.Яжелбицы ул. Садовая | 1,7 | 4 кв. | 12,75 |
| 33 | с.Яжелбицы ул. Усадьба | 1,9 | 4 кв. | 14,25 |
| 34 | с.Яжелбицы ул. Рыбхоз | 0,2 | 4 кв. | 1,5 |
| ИТОГО |  | 23,6 |  | 219,01 |

6. График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог

- Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
     Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

7.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района.			В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

8. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

8.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.         
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

- снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).

Приложение № 1

Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования Яжелбицкого  сельского поселения

| № пп | Наименование автомобильных дорог | Протяженность км. | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги по населенным пунктам |  |  |  |  |
| 1 | д. Чавницы (от д.№ 1 до д.№ 4) | 0,6 | 6, 0 | грунтовая |
| 2 | д.Почеп (от д.№ 1 до д.№ 24) | 1,2 | 6, 0 | грунтовая |
| 3 | д.Шугино (от д.№ 1 до д.№ 6а) | 0,4 | 4,0 | грунтовая |
| 4 | д.Великий Двор (от д.№ 1 до д.№ 21) | 0,9 | 4,5 | грунтовая |
| 5 | д.Объездно (от д.№ 1 до д.№ 19) | 0,7 | 6,0 | грунтовая |
| 6 | д.Поломять ул. Центральная | 1,0 | 6,0 | грунтовая |
| 7 | д.Поломять пер. Зарецкий | 0,4 | 4,0 | грунтовая |
| 8 | д.Княжово (от д.№ 1 до д.№ 27) | 0,6 | 4,0 | грунтовая |
| 9 | д. Моисеевичи (от д.№ 1 до д.№ 43) | 1,3 | 6,0 | грунтовая |
| 10 | д. Ельники (от д.№ 1 до д.№ 13) | 0,5 | 4,0 | грунтовая |
| 11 | д.Крестовая (от д.№ 1 до д.№ 21) | 0,6 | 6,0 | грунтовая |
| 12 | д.Рябки (от д.№ 1 до д.№ 12) | 0,8 | 6,0 | грунтовая |
| 13 | д.Паршино (от д.№ 1 до д.№ 10) | 1,0 | 6,0 | грунтовая |
| 14 | д.Долгие Горы (от д.№ 1 до д.№ 8) | 0,4 | 6,0 | грунтовая |
| 15 | д.Угриво (от д.№ 25 до д.№ 34) | 1,4 | 6,0 | грунтовая |
| 16 | д.Киселевка (подъезд к дому № 19 ) | 0,2 | 6,0 | грунтовая |
| 17 | д.Варницы (от д.№ 5 до д.№ 45) | 0,9 | 6,0 | грунтовая |
| 18 | д. Миронушка (от д.№ 7 до д.№ 11) | 0,2 | 4,0 | грунтовая |
| 19 | д. Миронушка (от д.№ 12 до д.№ 19) | 0,4 | 4,0 | грунтовая |
| 20 | д.Пестово (от д.№ 41до электроподстанции ) | 0,3 | 6,0 | грунтовая |
| 21 | д.Борцово (от д.№ 32 до д.№ 42) | 1,0 | 6,0 | грунтовая |
| 22 | д.Еремина Гора (от д.№ 1 до д.№ 21) | 1,4 | 6,0 | грунтовая |
| 23 | д. Рябиновка (от д.№ 11 до д.№ 8) | 0,4 | 4,0 | грунтовая |
| 24 | д.Горушки (от д.№ 7 до д.№ 47) | 0,4 | 6,0 | грунтовая |
| 25 | д.Горушки (от д. № 28 до д. №56) | 0,6 | 6,0 | грунтовая |
| 26 | д.Шилово (от д. № 2 до д. № 6) | 0,2 | 4,0 | грунтовая |
| 27 | д.Чирки (от д. № 1 до д. № 7) | 0,3 | 4,0 | грунтовая |
| 28 | с.Яжелбицы ул. Зеленая | 0,6 | 6,0 | грунтовая |
| 29 | с.Яжелбицы ул. Прибалтийская | 0,7 | 6,0 | грунтовая |
| 30 | с.Яжелбицы ул. Набережная | 0,5 | 4,0 | грунтовая |
| 31 | с.Яжелбицы ул. Комарова (от дома № 19 до дома № 27) | 0,3 | 6,0 | грунтовая |
| 32 | с.Яжелбицы ул. Садовая | 1,7 | 6,0 | грунтовая грунтовая |
| 33 | с.Яжелбицы ул. Усадьба | 1,9 | 6,0 | 0,8 грунтовая 1,1 асфальтовая |
| 34 | с.Яжелбицы ул. Рыбхоз | 0,2 | 6,0 | грунтовая |
| ИТОГО |  | 23,6 |  |  |