Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.05.2011 № 29

с. Яжелбицы

Об утверждении муниципальной

целевой Программы газификации

населенных пунктов Яжелбицкого

сельского поселения на

2011 - 2014 годы

В целях улучшения социально-бытовых условий населения, дальнейшего развития населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения и их инженерной инфраструктуры, учитывая необходимость строительства подводящих газопроводов и ШГРП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу газификации населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения на 2011 - 2014 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать решение в  информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского  поселения                                                      А.И.Иванов

Утверждена 											постановлением Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 11.05.2011 № 29

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа газификации населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| Основание разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» |
| Основной разработчик Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| Участники Программы | Хозяйствующие субъекты, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Цели Программы | Обеспечение сетевым природным газом индивидуальной жилой застройки населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование механизма для осуществления газификации жилищного фонда; 2. Оптимизация развития коммунальной инфраструктуры 3. Повышение уровня благоустройства и качества жизни людей, проживающих в домах индивидуальной жилой застройки |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2011-2014 годы. I этап - 2011-2012 годы: - разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) по объектам газификации; - строительство объектов газоснабжения на территории поселения. II этап - 2013-2014 годы: - строительство объектов газоснабжения, внедрение оборудования, повышающего эффективность, безопасность и надежность объектов газового хозяйства; |
| Объем и источникам финансирования программы | 3,4 млн.рублей – бюджет Яжелбицкого сельского поселения (в т.ч.ПИР – 1,49; 31,23 млн.рублей -бюджет Новгородской области; 34,7 млн.рублей – общий объем финансирования |
| Потребность финансового обеспечения Программы из бюджета Яжелбиц-кого сельского поселения | 3,4 млн.рублей бюджет Яжелбицкого сельского поселения; в т.ч. 2011г 2012г. 2013г. 2014г итого ПИР – 0,499 0,991 - - 1,49 СМР - 0,6 0,9 0,41 1,91 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение природным газом ул.Центральная, ул.Комарова, ул.Садовая, ул.Набережная, ул.Прибалтийская, ул.Зеленая с.Яжелбицы, д.Ижицы, д.Варницы. Улучшение условий проживания населения. Снижение затрат на теплоснабжение |
| Контроль за реализацией Программы | Общий контроль за исполнения мероприятий программы и контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Администрация Яжелбицкого сельского поселения. |

Мероприятия муниципальной целевой программы

газификации населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения

на 2011-2014 годы

| №п/п | Наименование очереди и место прохождения газопровода, его протяженность | Потребители газа | Мощность потребители газа | Наличие ПСД, ориентировочная стоимость объекта | Сметная стоимость, ориентировочная стоимость строительства млн. руб. | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего млн. руб. | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ср-ва бюджета Яжелбицкого сельского поселения млн. руб. | Ср-ва областного бюджета млн. руб. |
| 1. | Изготовление ПСД на распределительный газопровод низкого давления с. Яжелбицы |  |  |  | 0,499 | 0,499 | 0,499 | - |
| 2. | Строительство газопровода среднего и низкого давления, ГРП с.Яжелбицы ул.Центральная 3,5 км | 88 индивидуальных жилых домов | 194 человека | ПСД отсутствует | 6,0 | 6,0 | 0,6 | 5,4 |
| 3. | Строительство газопровода низкого давления по ул.Садовая, ул.Комарова, ул.Набережная, ул.Зеленая 6,5км | 75 индивидуальных жилых домов | 130 человек | ПСД отсутствует | 11,7 | 11,7 | 1,17 | 10,53 |
| 4. | Строительство газопровода низкого давления для газификации частного д.Ижицы, Валдай-4, 4км. ГРП | 15 многоквартир. жилых домов | 200 человек | ПСД отсутствует | 8,0 | 8,0 | 0,8 | 7,2 |
| 5. | Строительство газопровода низкого давления для газификации частного сектора д.Варницы, 4,5км, ГРП | 49 индивидуальных жилых домов | 37 человек | ПСД отсутствует | 9,0 | 9,0 | 0,9 | 8,1 |