Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2010 № 46

с. Яжелбицы

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах»

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах».

2. Контроль за  выполнением данного постановления возложить на Ратникову М.Н.

-заместителя главы администрации по финансовым вопросам.

3.Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения                                       В.А.Кураченков

Утверждена

постановлением Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 14.05.2010 № 46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах»,

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы: «Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах», (далее - Программа)

Правовая основа Программы:  	Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Администрации Новгородской области  от 10.12.2009 года № 451«Об утверждении областной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах».

Заказчик  Программы: Администрация Яжелбицкого сельского поселения

Разработчик   программы:  Администрация Яжелбицкого сельского поселения

Исполнитель  Программы: Администрация Яжелбицкого сельского поселения

Цели и задачи  Программы: основными целями Программы являются:

-обеспечение безопасным и комфортным жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания;

-ликвидация до 2015 года, включительно существующего в настоящее время аварийного жилищного 	фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2007 года.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:

-формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан жильем;

-реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно восстановления жилищного  фонда

Сроки  реализации  Программы:

2010 - 2015 годы

I этап - 2010 - 2011 годы;

II этап - 2012 - 2013 годы:

III этап - 2014 - 2015 годы:

Перечень основных  мероприятий:

1. Установление очередности сноса жилищного фонда,        непригодного для проживания и этапов переселения      граждан;

2. Привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы;

3. Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного      жилищного фонда, непригодного для проживания;

Исполнители основных мероприятий  Программы: Администрация Яжелбицкого сельского поселения,

Объем  и источники финансирования:

общий объем финансирования – 42 302 000  рублей:

Источники финансирования: областной бюджет, местный бюджет.

Проектами местных бюджетов предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий по  переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодных для проживания, в следующих  размерах:

2010 год -0

2011 год-  645,7  тыс. рублей;

2012 год – 377,2  тыс. рублей.

2013 год – 304,9 тыс. рублей.

2015 год – 787,2  тыс. рублей

Финансирование программы уточняется ежегодно при формировании местного бюджета

Ожидаемые     конечные результаты реализации   Программы: переселение до 2015 года из аварийного  жилищного фонда 75 граждан;

Организация    контроля за  реализацией Программы:

общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Яжелбицкого сельского поселения

Описание Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основная задача Программы - обеспечить выполнение обязательств Администрации Яжелбицкого сельского поселения по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным требованиям.

75 человек, проживают в муниципальном жилом фонде, в аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания.

Суммарная площадь аварийного жилья по жилому фонду Яжелбицкого сельского поселения составляет  1611,5 кв. м.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования (областного, местного уровней) и привлечения внебюджетных ресурсов. На период до 2015 года для переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо  42 302 000 рублей.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение безопасным и комфортным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

ликвидация до 2015 года, существующего в настоящее время аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2007 года.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:

формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан жильем;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения должны быть реализованы в течение 2010 - 2015 годов.

Реализация Программы будет происходить поэтапно.

1-й этап (2010г.) включает в себя создание необходимых условий для реализации задач Программы:

формирование методических основ оценки и конкретная оценка размеров  аварийного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для переселения граждан;

формирование нормативной базы для предоставления жилья переселяемым гражданам;

установление очередности сноса аварийного жилищного фонда, а также переселения граждан;

привлечение и пополнение финансовых ресурсов для реализации Программы;

осуществление начального этапа процесса переселения.

2-й этап Программы (2011 - 2015 гг.) включает в себя: переселение граждан Яжелбицкого сельского поселения, ликвидацию аварийного жилищного фонда;

формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу;

поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилищного фонда.

Управление реализацией Программы осуществляется ежегодно по планам реализации Программы, принятым на муниципальном уровне.

IV. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

а) правовое и методическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

б) финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению граждан в жилой фонд, отвечающий нормативным требованиям;

в) оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным фондом.

Программой предусмотрено выделение двух категорий домов и помещений, непригодных для проживания:

дома и помещения, которые после ремонта и реконструкции могут стать пригодными для проживания;

дома и помещения, которые не могут быть восстановлены или делать это экономически нецелесообразно.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного законодательства:

в случае если граждане, проживающие в аварийном фонде, хотят получить жилье большей площади, они обязаны оплатить разницу между стоимостью желаемого жилья и жилья, полагающегося им бесплатно;

для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Администрация сельского поселения предоставляет гражданам жилую площадь в соответствии с требованиями статей 32,86 и статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы на реализацию Программы  составляют 42 302 000 рублей. (Приложение 1).

Стоимость 1 квадратного метра жилья составляет 26 250 рублей.

Программа предусматривает использование средств областного бюджета в качестве источника софинансирования реализации Программы.

VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Яжелбицкого сельского поселения.

Задачи Администрации Яжелбицкого сельского поселения:

формирование целевой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включающей:

срок окупаемости;

объем требуемых инвестиций;

объем внебюджетных ресурсов;

разбивку программы на составные части с учетом выполнения работ по строительству, реконструкции жилья;

создание необходимой нормативно-правовой базы, соответствующей типовой базе, утвержденной на уровне Администрации Новгородской области;

своевременное составление отчета о расходовании средств, консолидируемых на реализацию целевых программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и представление его в комитет по ЖКХ и ТЭК Администрации Новгородской области.

VII. Организация управления Программой

Формы и методы управления реализацией Программы определяются заказчиком Программы - Администрацией Яжелбицкого сельского поселения.

Управление реализацией Программы осуществляется органом местного самоуправления – Администрацией Яжелбицкого сельского поселения.

Органы местного самоуправления осуществляют финансирование Программы из консолидированных источников и контроль за ее выполнением, участвуют в подготовке предложений по переселению граждан, контролируют соблюдение сроков и очередности переселения.

VIII. Оценка эффективности программных мероприятий

Оценка эффективности Программы выполняется на основании показателей, свидетельствующих о решении поставленных задач.

Основным критерием эффективности реализации Программы будет являться количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации Программы (к концу 2015 года) 75 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, должны быть переселены.

Будет ликвидировано 1611,5 кв. метров аварийного жилищного фонда.

_________________

Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах».

РЕЕСТР

аварийного жилищного фонда

Яжелбицкого сельского поселения

по состоянию на 01.01.2007

|  | Наименование сельского поселения | Количество домов ед. | Общая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Яжелбицкое сельское поселение | 4 | 1611,5 |

Приложение 2

к муниципальной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах».

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных аварийных (ветхих) домов по Яжелбицкому сельскому поселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (ветхим) (название, реквизиты) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном (ветхом) многоквартирном доме | Площадь помещений (кв.м) |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда (млн.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | По площади помещений (кв.м) |  |  |  | По числу помещений |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | помещений |  |  | Нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | Жилых помещений |  |  | Нежилых помещении, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений у собственников | Мена на другое помещение, приобретаемое на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социальног8о найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений у собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение |  | Для выкупа помещений собственников | Для приобретения помещений на рынке жилья | Для строительства помещений |
|  |  |  |  |  | Муниципальной собственности | Государственной собственности | Частной собственности |  |  | Муниципальной собственности | Государственной собственности | Частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.11 | Акт обследования жилого дома от 15.11.2006г. №13 | 10 | 232,3 | - |  | 232,3 |  | 4 | - |  | 4 |  |  | 232,3 |  |  |  |  |  |  | 6,098 |  | 6,098 |  |
| 2 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.12 | Акт обследования жилого дома от 15.11.2006г.№14 | 20 | 492,0 | 73,8 |  | 418,2 |  | 12 | 2 |  | 10 |  |  | 418,2 | 73,8 |  |  |  |  |  | 12,915 |  | 12,915 |  |
| 3 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.13 | Акт обследования жилого дома от 15.11.2006г. №15 | 15 | 287,4 | 142,7 |  | 144,7 |  | 8 | 4 |  | 4 |  |  | 144,7 | 142,7 |  |  |  |  |  | 7,544 |  | 7,544 |  |
| 4 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.16 | Акт обследования жилого дома от 15.11.2006г. №16 | 30 | 599,8 | 82,6 |  | 517,2 |  | 16 | 3 |  | 13 |  |  | 517,2 | 82,6 |  |  |  |  |  | 15,745 |  | 15,745 |  |
|  | Всего |  | 75 | 1611,5 | 299,1 |  | 1312,4 |  | 40 | 9 |  | 31 |  |  | 1312,4 | 299,1 |  |  |  |  |  | 42,302 |  | 42,302 |  |

Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории Яжелбицкого сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010 – 2015 годах».

Распределение финансовых средств на долевое финансирование по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории Яжелбицкого сельского поселения на 2010-2015 годы

(млн. руб.)

| № пп | Наименование муниципального образования (городской округ, городское, сельское поселения) | Финансовые средства областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Финансовые средства местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Финансовые средства местного бюджета и внебюджетные источники финансирования на оплату предоставляемой площади жилых помещений, превышающих площадь аварийного жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Яжелбицкое сельское поселение | 40,187 | 2,115 | 0 |