Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2009 г. № 42

с. Яжелбицы

Об утверждении Плана  мероприя-

тий по предотвращению распро-

странения и уничтожению борще-

вика Сосновского на территории

Яжелбицкого сельского поселения

на 2010-2013 годы

В  связи с сокращением площадей под кормовые культуры и ослаблением контроля над соблюдением агрохимических мероприятий при культивировании борщевика Сосновского, который быстро распространился за пределы земель сельскохозяйственного назначения и произрастает в границах населенных пунктов, на обочинах шоссейных и железных дорог, возле ЛЭП, газопроводов, различных полос отчуждения, и в целях предотвращения его массового распространения на территории сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Яжелбицкого сельского поселения

2. Землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Валдай»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения					В.А.Кураченков

Утвержден

постановлением  Администрации Яжелбицкого сельского поселения

от 27.11.2009 г. № 42

План мероприятий

по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Яжелбицкого сельского поселения на период 2010-2013 годы.

| № п/п | Место проведения | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение обследования земельных участков с целью выявления всех мест локализации зарослей борщевика и определения занимаемых ими площадей | административная территория сельского поселения | май-сентябрь | -администрация Яжелбицкого сельского поселения; |
| 2 | - Многократное (2 раза в месяц) скашивание надземной зеленой массы до цветения в целях истощения растений. - Срезка верхней части до 10 см стеблекорня растений для уничтожения почек возобновления | обочины дорог и улиц придомовые территории, закрепленные территории охранные зоны линейных объектов (ЛЭП, дороги, газопроводы и т.д.) инженерные коридоры | со II половины мая по сентябрь | -администрация Яжелбицкого сельского поселения; - ООО «Управляющая компания «Вымпел»; -организации всех форм собственности, - собственники домовладений |
| 2 | - Многократное (2 раза в месяц) скашивание надземной зеленой массы до цветения в целях истощения растений. - Срезка верхней части до 10 см стеблекорня растений для уничтожения почек возобновления - Ручная прополка с выкапыванием корневищ на глубине 10-12 см в случае небольших колоний борщевика. | пришкольные территории; территории детских дошкольных учреждений земельные участки вокруг детских образовательных учреждений на расстоянии 10 м земельные участки, предоставленные под обслуживание частных домовладений, и многоквартирных домов | со II половины мая по сентябрь конец апреля – I половина мая | -администрация учреждений образования; -собственники домовладений, - ООО «Управляющая компания «Вымпел»; |
| 3 | Сбор и уничтожение соцветий борщевика («зонтиков»), если не проведено своевременное скашивание | повсеместно на закрепленных территориях | период цветения борщевика | -администрация Яжелбицкого сельского поселения; - ООО «Управляющая компания «Вымпел»; -организации всех форм собственности, - собственники домовладений учреждения и организации всех форм собственности |
| 9 | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения своевременного скашивания или применения других методов уничтожения борщевика |  | май-сентябрь | -администрация Яжелбицкого сельского поселения; |